P_FUN – Plot Those Lines

Planification des séances – Phase de réalisation

| Période couverte | Jeudi 27.08.2026 → Jeudi 29.10.2026 (10 séances) |
| --- | --- |
| Horaire hebdomadaire | 08h50 – 11h25, pause de 09h35 à 09h50 |
| Livraison 1 | Vendredi 04.09.2026 (introduction, analyse fonctionnelle, planification initiale) — juste après la séance 2 |
| Livraison finale | Vendredi 30.10.2026 (release GitHub) — juste après la séance 10 |

Structure : les séances 1–2 couvrent la phase d'analyse (avant la livraison 1 du 04.09), les séances 3–8 le développement, les séances 9–10 la finalisation et la rédaction du rapport avant la livraison finale du 30.10.

# Vue d'ensemble du créneau hebdomadaire

| Bloc | Horaire | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Bloc 1 | 08h50 – 09h35 | Travail / suivi |
| Pause | 09h35 – 09h50 | — |
| Bloc 2 | 09h50 – 11h25 | Travail / suivi |

# Détail des 10 séances

## Séance 1 — Jeudi 27.08.2026

Lancement du projet & analyse

| Objectifs de la séance | Livrable / point de contrôle |
| --- | --- |
| • Comprendre et cadrer le sujet • Démarrer l'analyse fonctionnelle | Domaine et sources de données choisis, premières User Stories rédigées, journal de travail ouvert. |

Tâches détaillées :

- Lecture et discussion du cahier des charges (déjà présenté en classe)

- Choisir le domaine d'application (météo, énergie, démographie, sport, santé, trafic, finance…)

- Identifier des pistes de sources de données (min. 5 séries cohérentes, ≥500 valeurs chacune)

- Justifier la cohérence entre les séries choisies (pourquoi les afficher ensemble)

- Démarrer la rédaction des User Stories

- S'inscrire au projet P_FUN sur Marketplace

- Ouvrir le journal de travail (template + première entrée)

## Séance 2 — Jeudi 03.09.2026

Finalisation de l'analyse (avant livraison 1)

| Objectifs de la séance | Livrable / point de contrôle |
| --- | --- |
| • Boucler l'analyse fonctionnelle • Préparer la livraison du 04.09 | Rapport intermédiaire prêt (US + maquettes + planification initiale) — livraison du 04.09. |

Tâches détaillées :

- Finaliser les User Stories avec tests d'acceptance

- Réaliser les maquettes (mockups) de l'interface

- Rédiger la planification initiale (déroulement prévisionnel des séances de développement)

- Rédiger l'introduction du rapport (objectifs produit/pédagogique, description du domaine et des sources)

- Relecture croisée / vérification de la conformité au cahier des charges

- Mise à jour du journal de travail

- Livraison 1 : vendredi 04.09.2026 (introduction, analyse fonctionnelle, planification initiale)

## Séance 3 — Jeudi 10.09.2026

Mise en place technique du projet

| Objectifs de la séance | Livrable / point de contrôle |
| --- | --- |
| • Mettre en place l'environnement de travail • Poser les bases techniques | Repo GitHub structuré, modèle de données et librairies choisis. |

Tâches détaillées :

- Créer le repository GitHub (nom, description, .gitignore C#/Visual Studio, README initial)

- Inviter le chef de projet en accès écriture sur le repo

- Créer la solution Visual Studio : projet principal + projet de tests unitaires

- Mettre en place l'arborescence des dossiers (Models, Services, Data, UI, Extensions, Tests, Docs)

- Concevoir le modèle de données (classes Series, DataPoint, etc.), envisager le polymorphisme

- Choisir/valider la librairie graphique (Forms / MAUI / WPF / Uno / FNA…) et la librairie de plot (ScottPlot ou équivalent)

- Premier commit ("Initial commit – structure du projet") + mise à jour journal de travail

## Séance 4 — Jeudi 17.09.2026

Stockage local & import CSV/JSON

| Objectifs de la séance | Livrable / point de contrôle |
| --- | --- |
| • Rendre les données disponibles hors connexion • Permettre l'ajout de valeurs via import | Stockage local fonctionnel, import CSV/JSON opérationnel, premiers tests unitaires. |

Tâches détaillées :

- Implémenter le stockage local des séries (persistance sur disque)

- Implémenter l'import de données au format CSV

- Implémenter l'import de données au format JSON

- Utiliser LINQ pour la manipulation/filtrage des données (aucune boucle for)

- Esquisser les 2 extensions C# prévues (méthodes d'extension utilitaires)

- Écrire les premiers tests unitaires (stockage / import)

- Commit(s) réguliers + mise à jour journal de travail

## Séance 5 — Jeudi 24.09.2026

Import API & consolidation des données

| Objectifs de la séance | Livrable / point de contrôle |
| --- | --- |
| • Compléter les sources de données • Démarrer l'interface utilisateur | Import de données complet, UI de base en place. |

Tâches détaillées :

- Implémenter l'import JSON depuis une API externe (si retenu)

- Finaliser le jeu de données complet (5 séries × 500 valeurs min.)

- Démarrer la structure de l'UI (sélection et gestion des séries)

- Poursuivre les tests unitaires

- Commit(s) réguliers + mise à jour journal de travail

## Séance 6 — Jeudi 01.10.2026

Affichage graphique multi-séries

| Objectifs de la séance | Livrable / point de contrôle |
| --- | --- |
| • Réaliser la fonctionnalité centrale du logiciel | Affichage multi-séries fonctionnel, démonstration réalisée. |

Tâches détaillées :

- Intégrer la librairie de plot pour afficher plusieurs séries sur un axe temporel commun

- Relier l'UI de sélection des séries au graphique

- Poursuivre les tests unitaires

- Démonstration intermédiaire au chef de projet

- Commit(s) réguliers + mise à jour journal de travail

## Séance 7 — Jeudi 08.10.2026

Flexibilité d'affichage & extensions C#

| Objectifs de la séance | Livrable / point de contrôle |
| --- | --- |
| • Offrir une réelle flexibilité d'analyse • Finaliser les aspects techniques imposés | Flexibilité d'affichage démontrable, extensions C# finalisées. |

Tâches détaillées :

- Ajouter les fonctionnalités de flexibilité (zoom, sélection de période, superposition de courbes)

- Finaliser les 2 extensions C#

- Poursuivre les tests unitaires (viser au moins 3 tests significatifs)

- Revue de code : conventions ETML, commentaires, principes SOLID/DRY

- Commit(s) réguliers + mise à jour journal de travail

## Séance 8 — Jeudi 15.10.2026

Tests & consolidation

| Objectifs de la séance | Livrable / point de contrôle |
| --- | --- |
| • Sécuriser la qualité du logiciel | Suite de tests stable, code nettoyé. |

Tâches détaillées :

- Compléter/consolider les tests unitaires (≥3 tests significatifs)

- Corriger les bugs identifiés

- Nettoyer le code (dette technique, TODO, doublons)

- Vérifier l'absence de librairies/binaires superflus dans le dépôt

- Commit(s) réguliers + mise à jour journal de travail

## Séance 9 — Jeudi 22.10.2026

Rédaction du rapport final

| Objectifs de la séance | Livrable / point de contrôle |
| --- | --- |
| • Préparer les sections finales du rapport | Rapport final quasiment complet (sections d-h rédigées). |

Tâches détaillées :

- Rédiger le rapport de tests

- Rédiger le chapitre sur l'usage de l'IA (min. 200 mots)

- Rédiger le bilan du déroulement (planning, méthodologie, problèmes)

- Rédiger le bilan produit (ce qu'on a vs ce qu'on voulait)

- Rédiger la conclusion

- Mise à jour du journal de travail

## Séance 10 — Jeudi 29.10.2026

Finalisation & livraison

| Objectifs de la séance | Livrable / point de contrôle |
| --- | --- |
| • Boucler le produit et le rapport • Préparer la livraison du 30.10 | Release GitHub finale publiée, rapport complet, journal de travail à jour. |

Tâches détaillées :

- Corrections finales / derniers bugs

- Relecture complète du rapport

- Vérifier la complétude du dépôt (code, modèle de données, maquettes PDF, exécutable)

- Nettoyer le repo (pas de binaires, taille raisonnable)

- Créer la release GitHub avec rapport PDF + journal de travail attachés

- Livraison finale : vendredi 30.10.2026

# Points de vigilance transverses

- Journal de travail à compléter à chaque séance, dès la première (critère « Processus de travail »).

- Commits GitHub réguliers et explicites tout au long des 10 séances, pas seulement en fin de projet.

- Ne pas attendre la dernière séance pour les tests unitaires ni pour la rédaction du rapport : ils sont répartis dès les séances 4 et 9.

- Prévoir une marge de sécurité à la séance 10 : la livraison finale a lieu le lendemain (30.10).

- Utiliser les jokers avec parcimonie — objectif : 0 joker brûlé d'ici la livraison finale.